小组会议纪要（第1次）

| 项目名称 | 高校实验室仪器预约管理系统 |
| --- | --- |
| 会议主题 | 项目启动会：需求、技术栈、分工与规范 |
| 会议时间 | 2026年10月19日（周一）19:30-21:00 |
| 会议地点 | 线上（腾讯会议） |
| 主持人 | 成员C（项目经理） |
| 记录人 | 成员C |
| 参会人员 | 成员A、成员B、成员C |
| 缺席人员 | 无 |

1 会议议题与决议

议题1：需求边界与功能范围

决议：采用任务书定义的MVP范围（三角色认证、仪器台账、预约与重叠校验、审批、记录查询、简单统计）。明确不做硬件门禁对接、短信通知、分布式部署，列为后续迭代方向。

议题2：技术栈与架构

决议：前后端分离。后端SpringBoot 3 + MyBatis-Plus + MySQL 8，分层架构，统一返回体+全局异常+JWT；前端Vue 3 + Element-Plus + Axios；B/S架构。

议题3：版本控制与协作规范

决议：采用简化GitFlow（main/dev/feature-*），一切合并走Pull Request并做简单Code Review；提交信息采用“类型: 描述”格式；所有文档纳入版本控制。

议题4：任务分工

决议：按任务书分工——成员A后端&数据，成员B前端&交互，成员C项目经理&配置&质量；重大决策三人共同商议，每个人都参与代码提交。

议题5：周报与提交制度

决议：按课程作业说明，每人每周提交个人工作周报与个人工作成果（压缩包），组长额外提交小组工作周报；周报命名“学号+姓名+文档名称”。

2 行动项（Action Items）

| 编号 | 行动项 | 负责人 | 截止时间 | 状态(10.25) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 创建GitHub仓库，制定分支/提交/CR规范 | 成员C | 10.19 | 已完成 |
| A2 | 绘制ER图初稿 | 成员A | 10.21 | 已完成 |
| A3 | 绘制页面草图 | 成员B | 10.21 | 已完成 |
| A4 | 搭前后端工程空骨架 | 成员A/B | 10.25 | 进行中（尚未推送dev） |
| A5 | 编写全套项目管理文档并提交docs文件夹 | 成员C | 10.25 | 进行中 |
| A6 | WBS拆解为Issues并分配任务 | 成员C | 10.25 | 进行中 |

3 下次会议安排

第2次小组会议：2026年10月26日（周一）19:30，主题为第1周进度回顾、接口约定冻结、第2周feature分支开发安排。