测试计划

| 项目名称 | 高校实验室仪器预约管理系统 |
| --- | --- |
| 文档编写人 | 成员C（项目经理） |
| 编写日期 | 2026年10月25日 |
| 文档版本 | v1.0 |
| 文档状态 | 初稿（第1周末，第3周执行） |

1 目的与范围

验证v1.0 MVP的功能符合《项目范围说明》与验收标准，重点覆盖角色认证与权限隔离、预约时间重叠校验、审批流程、统计展示。

2 测试策略

| 层级 | 内容 | 方法/工具 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | Service层核心逻辑（重叠校验、审批状态流转等） | JUnit 5 + Mockito | 成员A |
| 接口测试 | REST接口请求/响应、统一返回体、异常码、JWT鉴权 | Postman/Apifox | 成员A为主，全员参与 |
| UI测试 | 页面流程与表单校验 | 手工测试（Chrome） | 成员B |
| 集成测试 | 前后端联调、三角色完整业务流程 | 手工联调+缺陷登记 | 全员 |

3 测试环境

Windows 10/11；JDK 17；MySQL 8；Chrome浏览器；后端SpringBoot 3 + Maven，前端Vue 3 + Vite。

4 测试进度安排（第3周）

| 日期 | 阶段 | 内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.2-11.4 | 单元+接口测试 | 3.7单元测试执行；接口用例全覆盖 | 成员A |
| 11.5-11.6 | UI+集成测试 | 页面流程用例；三角色全流程联调 | 成员B/全员 |
| 11.7 | 回归+测试报告 | 缺陷修复后回归；输出测试报告 | 成员C牵头，全员 |

5 核心测试用例

| 用例ID | 模块 | 测试步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | 登录 | 学生账号+正确密码登录 | 登录成功，跳转学生首页，返回JWT |
| TC-02 | 登录 | 错误密码登录 | 提示错误，无法登录 |
| TC-03 | 权限 | 学生直接调用管理员接口 | 返回403/无权限 |
| TC-04 | 仪器台账 | 管理员新增/修改仪器并置为“维修” | 列表与状态正确展示 |
| TC-05 | 预约 | 学生对空闲时段仪器提交预约 | 预约成功，状态为“待审批” |
| TC-06 | 预约-核心 | 同一仪器提交与已有预约时间重叠的申请 | 被拒绝并提示时间冲突 |
| TC-07 | 预约-边界 | 起止时间相同、结束早于开始 | 表单/接口校验拒绝 |
| TC-08 | 审批 | 管理员通过待审预约 | 状态变“已通过” |
| TC-09 | 审批 | 管理员驳回并填写理由 | 状态变“已驳回”，学生可见理由 |
| TC-10 | 记录 | 学生查看个人预约历史 | 仅显示本人记录，状态正确 |
| TC-11 | 统计 | 查看近期预约量、仪器利用率 | 图表数据与数据库一致 |
| TC-12 | 异常 | 请求不存在的接口/非法参数 | 返回统一错误格式，不暴露堆栈 |

6 缺陷管理流程

发现缺陷→在GitHub登记Issue（标签：bug）→指派责任人修复→回归验证→关闭Issue；阻断级缺陷必须在测试阶段内修复。

7 测试通过准则

核心用例100%通过；无阻断级未修复缺陷；测试报告随文档入库。