个人工作周报

| 学号 | 241310322 | 姓名 | 邵军友 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组名： | 人民当家作组 |  |  |
| 项目名称 | 高校实验室仪器预约管理系统 |  |  |
| 报告周期 | 2026年10月19日 -2026年10月25日 |  |  |
| 本周任务完成情况： 1. 组织需求评审与项目启动会议，确定范围边界与技术栈（SpringBoot 3 + MyBatis-Plus + MySQL 8 + Vue 3 + Element-Plus），形成第一次小组会议纪要； 2. 创建 GitHub 远程仓库 Lab-Reserve-System，搭建 main/dev 分支，制定简化 GitFlow 分支、提交与 Code Review 规范； 3. 在 dev 分支新建 docs 文件夹，编写并提交《WBS 任务分解》《风险登记册》； 4. 将 WBS 拆解为 GitHub Issues，完成三人任务分配； 5. 绘制 ER 图、甘特图初稿（ProcessOn），撰写项目范围说明、RACI 矩阵。 风险和问题： 1. 范围蔓延风险：门禁对接、短信通知、分布式部署等计划外功能易被临时加入，需守住 v1.0 MVP 边界； 2. 进度风险：3 周周期紧凑，前后端并行开发依赖接口约定，接口定义需尽早冻结； 3. 协作风险：三人 Git 熟练度不一，dev 合并可能产生冲突（课程要求保留至少一次真实冲突记录）。 下周工作计划： 1. 完成 docs 文件夹全部文档定稿（会议纪要、测试计划、用户手册、风险登记册更新）； 2. 跟进 GitHub Issues 进度，组织第二次小组会议，评审成员 A 后端骨架与成员 B 前端页面； 3. 规划第 2 周 feature 分支并行开发与 PR 评审安排。 |  |  |  |