项目复盘报告（第1周阶段复盘）

| 项目名称 | 高校实验室仪器预约管理系统 |
| --- | --- |
| 复盘周期 | 第1周（2026.10.19-10.25） |
| 主持人 | 成员C（项目经理） |
| 参与人 | 成员A、成员B、成员C |
| 文档状态 | 阶段复盘（第3周末补充终期复盘） |

1 第1周目标回顾

（1）确定需求边界与技术栈；

（2）建立Git仓库与分支规范；

（3）输出ER图、WBS、甘特图；

（4）分配任务；

（5）搭好前后端空骨架；

（6）召开第一次小组会议。

2 完成情况对照

| 目标 | 是否达成 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 确定需求边界与技术栈 | 达成 | 第1次会议冻结范围，明确不做门禁/短信/分布式 |
| 建立Git仓库与分支规范 | 达成 | GitHub仓库已建，main/dev分支就绪，规范已发布 |
| 输出ER图、WBS、甘特图 | 部分达成 | ER图初稿完成；WBS完成；甘特图待定稿 |
| 分配任务 | 达成 | WBS拆解为GitHub Issues并明确负责人 |
| 搭好前后端空骨架 | 部分达成 | 本地进行中，尚未推送dev分支 |
| 召开第一次小组会议 | 达成 | 10.19完成，纪要已归档 |

3 做得好的

（1）规范先行：启动阶段即确定分支/提交/CR规范，为后续并行开发打好基础；

（2）文档与开发同步推进，避免期末补文档；

（3）Issues化管理任务，分配与跟踪有据可查。

4 不足与改进

（1）骨架搭建进度滞后于计划，未在周末前推送dev——改进：每周日固定为“推送检查日”；

（2）甘特图未定稿——改进：第2周首次周会前完成并纳入docs；

（3）接口约定尚未形成书面文档——改进：第2周首次周会冻结接口文档。

5 数据小结（第1周末）

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| GitHub Issues总数 | 24（见Issues清单） |
| 已完成任务 | 3 |
| 进行中任务 | 5 |
| 项目管理文档 | 11份 |
| 小组会议 | 1次 |

6 下一阶段行动

（1）第2周首次周会冻结接口约定与甘特图；

（2）成员A/B按feature分支并行开发，提交PR并交叉评审；

（3）成员C持续更新风险登记册与进度跟踪表，组织代码评审；

（4）第3周末召开终期复盘会，补充完整复盘结论。