项目范围说明

| 项目名称 | 高校实验室仪器预约管理系统 |
| --- | --- |
| 文档编写人 | 成员C（项目经理） |
| 编写日期 | 2026年10月25日 |
| 文档版本 | v1.0 |
| 文档状态 | 初稿（第1周末） |

1 项目背景与目标

本项目为软件项目管理课程作业，由三人小组（成员A/B/C）在约3周内开发“高校实验室仪器预约管理系统”。

目标：为校内师生提供实验室仪器线上预约与审批服务，交付一个可运行的MVP最小可行产品，并在此过程中完整演练项目管理全生命周期与Git配置管理。

2 项目范围内的工作

2.1 主要功能

（1）用户身份认证：支持学生、实验室管理员、超级管理员三种角色登录，密码采用BCrypt哈希存储；

（2）仪器台账管理：管理员可维护仪器信息（名称、型号、位置、可用时段、设备状态：正常/维修/停用）；

（3）预约申请：学生选择仪器、填写起止时间与实验用途提交预约；系统自动校验时间区间，防止同一仪器产生时间重叠的有效预约；

（4）预约审批：实验室管理员对待审预约进行通过/驳回操作，驳回时可填写理由；

（5）记录查询：学生查看个人预约历史，管理员查看全部预约记录；

（6）简单数据统计：展示近期预约量、仪器利用率；

（7）版本与配置管理：基于Git完成分支开发、PR评审、冲突处理，全过程留痕。

2.2 技术与非功能要求

后端：SpringBoot 3 + MyBatis-Plus，分层架构（entity-mapper-service-controller），统一返回体、全局异常处理器，JWT无状态鉴权；

数据库：MySQL 8；前端：Vue 3 + Element-Plus + Axios；架构模式：B/S；

配置管理：简化GitFlow分支模型（main/dev/feature），Pull Request完成代码合并与简单Code Review；

开发环境：Windows 10/11、JDK 17、IntelliJ IDEA / VS Code、Maven、DBeaver、Git + GitHub远程仓库、ProcessOn画图。

3 范围边界（本版本不包含）

本版本不对接硬件门禁、不实现短信通知、不做分布式部署，上述内容列入后续迭代方向。

范围变更控制：任何计划外需求须经三人共同评审，同意后更新本文档并同步WBS与Issues，防止范围蔓延。

4 交付物清单

| 序号 | 交付物 | 负责人 | 形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 源代码仓库（含全部提交历史与分支） | 全员 | GitHub仓库 |
| 2 | 数据库设计文档与SQL初始化脚本 | 成员A | 仓库内 |
| 3 | 全套项目管理文档（范围说明、WBS、RACI、风险登记册、会议纪要、测试计划、用户手册、项目复盘、进度跟踪表、代码评审与合并冲突记录） | 成员C | docs文件夹 |
| 4 | 测试用例与测试报告 | 成员C牵头、全员 | docs/仓库内 |
| 5 | 用户手册 | 成员C（基于成员A/B功能实现整理） | docs文件夹 |
| 6 | 项目演示与结题报告 | 成员C牵头、全员 | 提交包 |

5 验收标准

（1）三种角色可正常登录，权限隔离生效；

（2）预约提交时系统能拦截同一仪器的重叠时间区间；

（3）审批流程（待审→通过/驳回）闭环，驳回理由可见；

（4）统计页面可展示近期预约量与仪器利用率；

（5）main/dev分支规范存在，三人均有有效提交，保留至少一次真实合并冲突记录；

（6）打release标签v1.0，全套文档随代码入库。

6 关键里程碑

| 里程碑 | 内容 | 计划时间 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 仓库建立+架构骨架完成 | 第1周 |
| M2 | 核心接口&页面开发完毕 | 第2周 |
| M3 | 系统可运行+全套文档完成 | 第3周 |
| M4 | 项目交付 | 第3周末 |