RACI矩阵

| 项目名称 | 高校实验室仪器预约管理系统 |
| --- | --- |
| 文档编写人 | 成员C（项目经理） |
| 编写日期 | 2026年10月25日 |
| 文档版本 | v1.0 |
| 文档状态 | 初稿（第1周末） |

1 角色定义

R=执行（负责完成任务）、A=最终负责（对结果负责）、C=咨询（提供输入/被征求意见）、I=知会（只被告知结果）。

成员A=后端&数据负责人；成员B=前端&交互负责人；成员C=项目经理&配置&质量负责人。

2 矩阵

| 任务（按WBS二级汇总） | 成员A | 成员B | 成员C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 项目管理：启动与规范、文档、Issues与进度跟踪 | I | I | R/A |
| 1.6 代码评审组织与合并冲突记录 | R（被评审） | R（被评审） | A/R（组织） |
| 2 数据库设计（ER图、SQL脚本） | R | C | A |
| 3.1 后端工程骨架 | R | I | A |
| 3.2 统一返回/全局异常/JWT鉴权 | R | I | A |
| 3.3~3.6 后端业务接口 | R | C（联调） | A |
| 3.7 Service层单元测试 | R | I | A |
| 4.1 前端工程与页面草图 | I | R | A |
| 4.2~4.6 前端页面 | C（接口） | R | A |
| 5.1 dev联调与缺陷修复 | R | R | A/R |
| 5.2 测试执行与测试报告 | R | R | A/R |
| 5.3 发布v1.0、交付物、复盘 | R | R | A/R |

3 说明

重大决策由三人共同商议；每个人都参与代码提交与讨论，避免单人包揽全部开发（任务书备注）。